Dailys

|  |
| --- |
| **25-03:** Se analizaron los roles y funciones que cada integrante del equipo tendrá. |
| Captura de pantalla de un celular  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **31-03:** Se analizo las actividades que debemos realizar en terminos de proyecto completo. Se definieron roles de Equipo de Desarrollo , Product Owner y Scrum Master. |
| Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **06-04:** Se definieron cargos y se definió metodologia de trabajo, se practica el modelado de historias de usuario. |
| Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **20-04:** Creacion de Preguntas para el cliente Colunga. |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **23-04:** Se da a conocer temas tratados en la reunion con el cliente y se generan propuestas a las necesidades presentadas por el cliente. |
| Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **28-04: M**ejoras en el diseño del boceto de la plataforma. |
| Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **29-04:** Revision de Product Vision Board y Boceto Funcional de la plataforma web. |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **01-05:** Inicio de creaciones de historias de usuario. |
| Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **02-05:** Valoracion de historias de usuario y busqueda de informacion sobre plataforma Wix. |
| Captura de pantalla de un celular  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **03-05:** Reunion para planear proceso de propuesta de creacion de plataforma en Wix aceptada. |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **07-05:** Reunion para aclarar dudas sobre Sprint 1. |
| Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **10-05:** Continuación de evaluación de historias, creación de tareas por historia, estimación de tareas, creación de login de página de Wix. |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **11-05:** Retroalimentación de lo avanzado en clases, modificación de criterios de aceptación por historia, estimación de tareas. |
| Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **12-05:** Reunión de preparación: Preparación Presentación de Product y Sprint Backlog |
| Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **14-05:** Retroalimentacion de presentacion del primer Sprint a cliente. |
| Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **15-05:** Reunión para avances y resolver dudas. |
| Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente con confianza media |

|  |
| --- |
| 18-05: Reunion para resolver dudas. |
| Texto  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **20-05:** Revision de avances |
| Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **25-05:** Reunion: Revision de entregable y arreglo de detalles |
| Captura de pantalla de un videojuego  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| **30-05:** Reunion de Retrospectiva y realizacion de evaluacion cruzada. |
|  |