**Reunión de Retrospectiva Sprint 2 25-06-2021**

**Duración: 30 min.**

**La dinámica** para la reunión retrospectiva:

-Reflexión individual sobre una lista de preguntas y anotación de las respuestas.

-Puesta en común por parte de todos los integrantes.

-Selección de las acciones de mejora a aplicar en el próximo sprint.

**Preguntas:**

1. **¿Como sienten que fue nuestro trabajo en equipo?**

- Muy bueno, también la comunicación fue más fluida a medida que avanzábamos en el trabajo. (Isi)

-Considero que fue progresivo después del primer sprint, mejoramos nuestra forma de trabajar, reorganizamos los grupos y establecimos reuniones y entregables de mejor manera. (Seba S)

-Fue mi primer trabajo en todos mis años en la u donde realmente encontré un grupo que trabajaba y se preocupaba por sus notas, además de eso, hubo mucha organización y disposición al hacer las cosas. (María)

-Considero que gracias a nuestro entendimiento como grupo y la forma en la que realizamos nuestra organización fuimos mejorando a medida que avanzábamos, en nuestra última etapa logramos una buena organización. (Vale)

-A pesar de que en el s1 partimos medios confusos, desordenados, con reuniones que duraban como 4 horas, logramos los objetivos de manera correcta, pero ya en el s2 todo fue más fluido, y todo salió de mejor forma e igual se lograron muy bien los objetivos. (Seba G)

**Punto en común:** Fue progresivo, ya que al comienzo teníamos dificultades tanto como la poca organización, los roles de cada parte del equipo Scrum, entre otros, pero con el paso del tiempo, lo fuimos mejorando y aprendiendo del proceso como equipo.

1. **¿Como sienten que fue nuestra comunicación?**

-Fluida, aunque con algo de complicaciones en el camino, nos supimos organizar con el tiempo (Isi)

-A medida que nos fuimos conociendo, logramos ser más honestos con lo que pensábamos y considerábamos respecto al trabajo a medida que progresábamos, no solo eso, nos conocimos mejor entre nosotros y eso llevó a un mejor progreso (Vale).

-La verdad es que bastante bien, hicimos un muy buen grupo, donde la comunicación fue constante, no amargada, había un buen ambiente, eso sí, estaba más con el grupo que con mi familia, así que son mis hermanos de otros taitas. (Seba G)

-Depende, hay días en las cuales somos muy dispersos y por eso cuando entrabamos en 1 tema se dividían en 7 y a veces nos costaba llegar a un punto, pero terminábamos al final del día resolviendo 8 así que fresh (María)

-Fue mejorando con el paso del proyecto, hicimos mejores reuniones donde realmente se conversaron temas del proyecto mejorando los avances y la planificación

**Punto en común:** Fluida y siempre dispuestos a escuchar y entendernos. El proceso de trabajar juntos nos llevo a entendernos y conocernos, generando un buen ambiente de trabajo y llegando a tener un vínculo un poco más allá de un proyecto.

1. **¿Como sienten que fue nuestro proceso de proyecto scrum?**

-Algo desastroso, pero exitoso (Isi)

- Tuvimos que capacitarnos aparte por lo cual nos retrasamos un poco al principio con los roles y responsabilidades, pero sé resolvió y fue un ambiente de trabajo sano FRESH (María)

- Nuestro proceso al principio era lento debido a que no teníamos una buena organización, nuestras reuniones eran de larga duración, pero le fuimos tomando el ritmo y logramos mejorar la distribución de trabajo y tiempo de las reuniones (Vale)

- Sobre todo al principio ahí nomas, por el hecho de ser primera vez había un poco de enredo, pero ya después todo salió a flote y quedó todo bien. (Seba G)

- en un inicio fue turbulento donde intentábamos organizar actividades grupales que no funcionaron mucho, pero después organizamos de mejor manera el progreso con la participación de todos en el grupo y con una comunicación más clara. (Seba S)

**Puntos en Común**: Al comienzo un poco desastroso, aunque logramos cumplir con lo requerido, tuvimos que dedicar tiempo extra para entender completamente el tema de los roles y mejorar nuestra organización, llegando a mejorar como equipo.

1. **“Si mañana tuvieran que volver a empezar el desarrollo de este producto u otro ¿Que me llevaría de lo aprendido y que dejaría atras?”**

-Empezaría hablando acerca de los roles y el cómo distribuir el trabajo, además de darnos un tiempo para hablar del cómo nos sentimos (Isi)

- me llevaría la organización y repartición de trabajo, debido a que logramos mejorarla y tuvimos un trabajo mejor repartido. dejaría las reuniones de más de 4 horas de duración. (Vale)

-Admito que me quedaría con WIX y con el equipo de trabajo, dejaría tiempo de sobra para poder investigar seriamente sobre metodología scrum (María)

-Intentaría que se mantuviera un scrum máster y un PO para que organicen las directrices del proyecto para que el grupo que queda tenga más claridad con lo que hay que realizar, además de tener reuniones grupales e intentando la participación de todos. Dejaría atrás la falta de organización del inicio del proyecto. (Seba S)

-Bueno, primero que todo ya tenemos la experiencia, entonces lo más probable que ya no haya demasiados problemas. dejaría la buena química del grupo, dejaría las preocupaciones por los otros ramos, ya que eso igual nos afectó un poco por el tiempo. (Seba G).

**Puntos en Común**: Nos llevaríamos con nosotros la distribución del trabajo, la organización, la comunicación, el tiempo para distracción y hablar de como nos sentimos y dejaríamos las reuniones extensas y la poca investigación sobre la plataforma.

**SPEED BOAT:**

**Viento:** Todo lo bueno, lo que nos impulsó, ayudo. Positivo. (Ej.: mayor responsabilidad al hacer las tareas, compromiso de terminar entregables, sobrellevar contratiempos, uso de herramienta tecnologías).

**RESPUESTA:**

-Buen equipo de trabajo.

-Buena organización en el segundo Sprint

-Mejora en la comunicación.

-Mejor adaptación y compromiso.

-Mejoras generales desde el proceso Sprint anterior a este.

**Anclas:** Lo que nos detuvo en algún momento, Negativo. (Ej.: demora por entregas, inasistencia de algunos miembros del equipo a las reuniones, poca comunicación, mala estimación de tiempo del sprint, no tener sinceridad en avances)

**RESPUESTA:**

-Inicio del proyecto desorganizado y poco claro.

-Roles no muy claros al comienzo del proyecto.

-Dificultad de encontrar funcionalidades para Wix.

-Poco entendimiento como equipo al inicio del proyecto.

**Rocas:** Riesgos en los que caímos. Amenazas (Ej.: acumulación de tareas por hacer, carga escolar de otros ramos, poco tiempo)

**RESPUESTA:**

-Poca claridad ante la herramienta Wix.

-Poco conocimiento ante la herramienta Wix.

-No encontrar herramientas que nos permitieran crear las funcionalidades pensadas.

-Uso de un software no utilizado con anterioridad.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

[Boldare Boards - la aplicación de colaboración para equipos remotos](https://boards.boldare.com/board/b32bf13dbd9549559f502d53b984a96d)