# **Reuniones (Dailys)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Fecha | ¿Qué se ha hecho? | ¿Qué se hará próximamente? | ¿Algún impedimento? | Solución Propuesta | Asistencia |
| 1 | 07/ 06/2021  (45 min) | Creación de criterios de Aceptación y Tareas. | Estimación de Tareas y revisión de Historias, Criterios y Tareas. Investigación sobre usos de WIX. | Incertidumbre si realmente las historias se puedan realizar debido a las limitaciones de WIX gratuito. | Investigar recursos de WIX y corrección de las historias. | Todos |
| 2 | 09/06/202  (30 min) | Estimación de tareas, asignar tareas por grupo, mejorar Figma. | Realizar una presentación del avance realizado en Figma, empezar desarrollo de actividades. | El avance se puede ver afectado por inconvenientes o poco conocimiento de ciertas funciones de WIX. | Llevar una investigación un poco más profunda o utilizar recursos que se consideren adecuados. | Todos |
| 3 | 14/06/2021(1 Hora) | Investigación de implementación de funcionalidades en WIX para generar reuniones, grabaciones, chat y calendario. | Implementación de funcionalidades encontradas. Entrega de boceto funcional. Modificación de Product Backlog. | Limitaciones de Wix para brindar formatos iniciales de diseño. | Cambio de diseño en formatos, investigación útil y aplicación de soluciones. | Todos |
| 4 | 16/06/2021  (30 min) | Entrega de Product Backlog, asignación de encargados por tareas y presentación de Boceto, refinamiento de historias de usuarios. | -Refinar boceto funcional para presentación a Colunga.  -Crear presentación sobre Sprint 2.  -Asignación de presentador para reunión con Colunga.  -Continuar con el cumplimiento de las historias. | No hasta el momento. | Continuar con motivación y ánimo. | **Asistentes:**  -Isidora Gómez  -Valentina González  -María Ponte  -Sebastián Saravia  -Raúl Espinoza  -Danitza Moran  **Inasistencia:**  -Sebastián González (justificado por entrevista de trabajo) |
| 5 | 21/06/2021  (20 min) | Se ha avanzado en las tareas de Wix y se ha planificado la siguiente reunión para presentar el uso de las nuevas funcionalidades de Wix. | Realizar reunión para ver uso de nuevas funcionalidades de Wix y crear manuales de usuario y casos de prueba. | Pago de funcionalidad ninja solicitada en sprint 1. | Pago entre todos los integrantes del grupo. | Todos |
| 6 | 23/06/2021  (40 min) | Finaliza la modificación de Wix y se completa más del 80% de las tareas definidas. | Crear Manuales de uso y casos de aceptación. | Ninguna. |  | Todos |
| 7 | 25/06/2021  (50 min) | Creación de Manuales de uso y Casos de Aceptación. | -Reunión de Retrospectiva.  -Presentación para mostrar avance de proyecto. | Ninguna |  | **Asistencia:**  -Isidora Gómez  -Valentina González  -Danitza Moran  -María Ponte  -Sebastián González  -Sebastián Saravia  **Inasistencia:** -Raúl Espinoza |
| 8 | 28/06/2021  (30 min) | Continuación de Casos de Prueba y documentación solicitada. | Creación de presentación de avance para el 29/06 | Ninguna |  | Todos |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Evidencias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Fecha | Imagen |
| 1 | 07/06/2021 |  |
| 2 | 09/06/2021 |  |
| 3 | 14/06/2021 |  |
| 4 | 16/06/2021 |  |
| 5 | 21/06/2021 |  |
| 6 | 23/06/2021 |  |
| 7 | 25/06/2021 |  |
| 8 | 28/06/2021 |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |